57 ADA 1871 – 1 PARSEL TEKNİK KOMİTE

TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi		:01.03.2018

Toplantı No			: 2018 / 4

Toplantıya Katılanlar	: Ç. Banu BERBEROĞLU OBA, Nazan ÖZARSLAN, Necati Kayım, Halil TURUNZ, Ahmet KARSLI, İsmail Hakkı BÜYÜKYENEREL,

- BOYART adına , Mesut Bey ( firma sahibi ), Pazarlama Müdürü Emre Can KUZUCU , Teknik Komiteye sunum yapmak üzere gelmişlerdir.

- Slayt eşliğinde firmanın tanıtımı yapıldı.

- Mesut bey kendisi hakkında ( cv ) özet bilgi verdi.

- Firma olarak 1995 yılından itibaren bu sektörde bulunduklarından bahsettiler.

- 2004 yılına kadar bina cepheleri üzerinde çalıştıklarından, tanınmaya başladıktan sonra büyük projelerde yer aldıklarından bahsettiler. Bunlar Mesa Kemerburgaz, Göktürk Panorama, Vodafone Arena, Skyland, İMKB v.b

- Maaşlı işçi bulundurmadıklarından, ancak hep aynı işçilerle yıllardır çalıştıklarından bahsetti.

- ISIG ile ilgili olarak bağımsız bir firma ile çalıştıklarını söyledi.

- İşveren mali sigortası yaptıklarını söylediler.

- Sitemiz için 120 takvim günü düşündüklerini belirttiler.

- Mesut bey, sitemizde adım adım yapılacak işleri anlattı. Biz ek olarak pimaş boruların dışarıya alınması ile ilgili teklifi revize etmelerini istedik.

- Tekrar ölçüm almalarını ve teklifi revize etmelerini ve en son önümüzdeki hafta Çarşamba’ya ( 07.03.2018 ) kadar teklifi iletmelerini istedik.

- Mesut bey , Jotun’un çok pahalı olduğunu ve Jotun Süper Durable’ın çok yeni bir ürün olduğunu ve bu ürünle çalışmadığını ifade etti.

- Ön ödeme konusunda çok katı olmadıklarını ve bizim ödeme planımıza göre davranacaklarını söylediler.

- Mayıs ayının, projeye başlanması için uygun olduğunu belirttiler.

- Aynı anda en fazla 2 projeye başladıklarını ifade ettiler.

- BOYART’dan görebileceğimiz referansları istedik.