57 ADA 1871 – 1 PARSEL TEKNİK KOMİTE

TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi		:03.03.2018

Toplantı No			: 2018 / 6

Toplantıya Katılanlar	: Ç. Banu BERBEROĞLU OBA, Nazan ÖZARSLAN, Necati Kayım, Halil TURUNZ, Ahmet KARSLI, Yılmaz TÜRE, Özlem ALBAYRAK, İsmail Hakkı BÜYÜKYENEREL,

1-	KALE YAPI adına , Kenan BARUT ( firma sahibi ),  Teknik Komiteye sunum yapmak üzere gelmiştir.

2-	2007 yılında firmanın kurulumundan ve 2011 yılında ise, ltd. şti. olarak devam ettiklerinden bahsetti.

3-	Son 2 senedir direkt devletten proje işi aldıklarını veya renovasyon yaptıklarından bahsetti.

4-	Bomonti Ofton Elysium, Bahçeşehir Yeni Hayat Sitesi, son 2 senedir aldıkları iş, ( Jotun Super Durable kullanılarak ) olarak örnek verdiler.

5-	Sitemiz için yapılması gereken işleri anlatmaya başlarken, su jeti kullanmadıklarından, kullanmayacaklarından bahsetti.

6-	Tamirat işleminde kullanılan astar olarak su bazlı kullandıklarını, bunun dışındaki malzemeler için yapılan işlemlere Jotun’un garanti vermediğini ifade etti.

7-	İskele kurulum yönetmeliğine göre hareket ettiklerini ve kiralama yoluna gittiklerini ifade etti.

8-	A sınıfı bağımsız ISIG uzmanı ile çalıştıklarını söyledi.

9-	3 veya 4 blok aynı anda başlayabileceklerini ve 5 ayda projeyi bitirebileceklerini ifade etti.

10-	Projeye başlamadan önce Belediye’den izin alınması konusunun araştırılmasını istedi.

11 – 50 kişilik çekirdek kadrosu olduğunu iş büyürse sayıyı artırabileceğini ifade etti.

12 – Binalarımızda kullanılacak ara renklerde fiyat farkı istemeyeceğini söyledi.

13 - Pimaş boruların dışarıya alınacağından ve özellikle Fırat Plastik istenmediğinden bahsedildi.

14 – Kuşların girdiği ve kirlettiği bölgeler için kuşkonmaz teli istendiği söylendi.

15 – Balkon ve üst parapetler için Kenan bey “ Epoxi “ boya önerdi.

16 - Tekrar ölçüm almalarını ve teklifi revize etmelerini ve en son önümüzdeki hafta Çarşamba’ya ( 07.03.2018 ) kadar teklifi iletmelerini istedik.

17 - %15 peşin, geri kalanı 12 taksitte ödenmesi önerisine itiraz etmedi. Her ay fatura keseceğini söyledi.

18 – Çevre koruması konusunda bilgi alındı.

19 – KALE YAPI’dan görebileceğimiz referansları istedik.

NOT : Toplantıdan sonra JOTUN yetkilileri aranmış ve su jeti, astar ve boyaya yapılan zam konusu sorulmuştur. Aldığımız cevaplar;

1 – Mutlaka 100 – 150 bar arası su jetinin uygulanması gerekliliği,

2 – Solvent bazlı astarın şart olduğu,

3 – Bizim projemiz için boyaya zam uygulanmadığı, yönündedir.